الخطة التنفيذية المعتمدة لبناء إضافة «أوقاتي»

لقارئ الشاشة NVDA — الإصدار 4.0

خطة مرحلية لتحويل المواصفة التنفيذية النهائية المعتمدة إلى إضافة مستقرة قابلة للإصدار.

عدد المراحل: 6 مراحل.

عدد المهام: 24 مهمة تنفيذية.

1. غرض الخطة

هذه الخطة هي المسار التنفيذي لبناء «أوقاتي 4.0» من الصفر.

المواصفة التنفيذية النهائية للإصدار 4.0 هي المرجع الحاكم للسلوك الوظيفي والمعماري. وظيفة هذه الخطة هي تقسيم ما قررته المواصفة إلى مراحل ومهام مرتبة ذات مخرجات واختبارات قبول واضحة.

لا يجوز استخدام الخطة لإعادة تفسير قرار حسمته المواصفة، ولا لإضافة وظيفة جديدة أو تأجيل وظيفة داخلة في نطاق 4.0.

2. قواعد التنفيذ الحاكمة

• يبنى المشروع جديدًا باسم Awqati.

• لا تستخدم أي إضافة سابقة أساسًا للشفرة أو البنية أو الإعدادات، ولا ينفذ ترحيل منها.

• تنفذ كل مهمة داخل نطاقها فقط.

• لا تبدأ مرحلة قبل اجتياز بوابة المرحلة السابقة.

• تبقى Domain وApplication قابلتين للاختبار خارج NVDA.

• لا تدخل تبعيات NVDA أو wxPython إلى Domain.

• لا ينفذ I/O بطيء أو شبكة أو معالجة كبيرة على خيط NVDA الرئيسي.

• المحرك الداخلي هو مصدر التشغيل الأساسي. الشبكة خدمة اختيارية للتحديث والتحقق الصريح فقط.

• العربية والإنجليزية هما لغتا 4.0 الوحيدتان.

• لغة الواجهة الفارسية والتقويم الجلالي التاريخي خارج نطاق 4.0؛ أما التقويم الهجري الشمسي الفارسي الحديث فهو داخل النطاق ويعرض بالعربية والإنجليزية.

• التقاويم الهجرية الشمسية السعودي والأفغاني والفارسي، والقبلة، والمعلومات الفلكية، والتقويم العربي وظائف أصلية في 4.0 وليست توسعات لاحقة.

• في نهاية كل مهمة تضاف اختبارات نطاقها، وتشغل اختبارات الانحدار المناسبة، ويحدث STATUS.md، ثم تغلق المهمة قبل بدء المهمة التالية.

• لا يغيّر كودكس قرارًا وظيفيًا بحجة التبسيط أو سهولة التنفيذ؛ إذا ظهر تعارض حقيقي مع المواصفة يوقف ذلك الجزء ويعرض التعارض بدل اختيار سلوك بديل.

3. ملفات إدارة التنفيذ

قبل بدء المهمة 0.1 لا تكون ملفات إدارة التنفيذ قد أنشئت بعد. المرجعان الوحيدان للمهمة 0.1 هما:

• المواصفة التنفيذية النهائية للإصدار 4.0.

• هذه الخطة التنفيذية.

تنشئ المهمة 0.1 الملفات الآتية:

• DEVELOPMENT_GUIDE.md

• 00_فهرس_المواصفات.md

• STATUS.md

ابتداءً من المهمة 0.2 تصبح الملفات الثلاثة مراجع تنفيذ دائمة، وتقرأ مع القسم المرتبط بالمهمة من المواصفة قبل بدء أي تعديل.

تنشأ مواصفات أو ملفات بيانات فرعية أخرى فقط عندما تحتاجها مهمة فعلية، مثل بيانات طرق حساب المواقيت أو بيانات التقويم العربي.

# 4. المرحلة صفر: تأسيس المشروع والنواة المشتركة

## المهمة 0.1: إنشاء المشروع والبناء ووثائق الإدارة

إنشاء مشروع Awqati الجديد بهيكل الحزمة، وbuildVars وmanifest ومسار الاختبارات وأمر بناء حزمة NVDA، وإنشاء ملفات إدارة التنفيذ الثلاثة وربطها بالمواصفة.

المخرج:

• حزمة هيكلية قابلة للبناء والتثبيت.

• DEVELOPMENT_GUIDE.md.

• 00_فهرس_المواصفات.md.

• STATUS.md.

القبول:

• ينجح البناء من بيئة نظيفة.

• لا تسبب الإضافة الهيكلية خطأ عند بدء NVDA.

• لا يوجد أثر لإضافة قديمة في البنية أو الإعدادات.

• توضح وثائق الإدارة أن المواصفة هي مصدر الحقيقة الوظيفي.

## المهمة 0.2: تثبيت حدود الطبقات والنماذج المشتركة

إنشاء طبقات Domain وApplication وInfrastructure وNVDA Adapter، والنماذج المشتركة للوقت والموقع والأحداث، وNowProvider/EventClock للاختبارات، مع اتجاه اعتماد واحد.

المخرج:

• حدود الطبقات الأساسية.

• الواجهات المشتركة الضرورية فقط.

• نماذج الوقت والموقع والأحداث.

• اختبار يمنع استيراد NVDA أو wxPython من Domain.

القبول:

• لا توجد استيرادات دائرية.

• يمكن استيراد النواة واختبارها من Python مستقل.

• لا تنشأ طبقات أو Interfaces لمجرد توقع احتياجات مستقبلية.

## المهمة 0.3: توحيد الفحوص والاختبارات الأساسية

إنشاء أمر موحد للفحوص يشغل اختبارات الوحدة وفحوص الاستيراد والتحقق والبناء اللازمة، مع fixtures مشتركة للوقت والتواريخ والمناطق الزمنية.

المخرج:

• أمر فحوص موحد.

• اختبارات تأسيسية سريعة وثابتة.

• أساس مشترك لاختبارات الزمن.

القبول:

• النتائج قابلة للتكرار.

• فشل فحص لازم يمنع إغلاق المهمة.

• يمكن تشغيل الفحوص الأساسية دون جلسة NVDA حية.

بوابة إغلاق المرحلة صفر

• المشروع يبنى ويثبت هيكليًا.

• حدود الطبقات مثبتة باختبارات.

• ملفات إدارة التنفيذ موجودة وصالحة للاستخدام.

• لا يبدأ تنفيذ الوظائف قبل اجتياز هذه البوابة.

# 5. المرحلة الأولى: الموقع ومحرك مواقيت الصلاة والحالة الزمنية

المهمة 1.1: قاعدة المواقع والمناطق الزمنية والتغطية العالمية

إنشاء أداة build-time لقاعدة المواقع وفق المصدر المعتمد في المواصفة، وتقسيمها حسب الدولة، مع المعرفات والإحداثيات ومناطق IANA والأسماء البديلة والترتيب اللازم للبحث. تبقى القاعدة عالمية، مع إعطاء أولوية الاختبار للدول والمدن الإسلامية ثم المدن التي توجد فيها جاليات إسلامية.

المخرج:

• LocationRepository.

• بيانات المدن مقسمة حسب الدولة.

• TimezoneProvider وبيانات tzdata.

• locationDataVersion وtzDataVersion.

• بحث مطبع للأسماء.

• دعم الموقع المخصص.

القبول:

• لا تحمل قاعدة العالم كاملة عند بدء NVDA.

• تميز نتائج البحث المدن المتشابهة.

• تعمل المناطق الزمنية وDST في العينات المرجعية.

• يعمل الموقع المخصص دون شبكة.

المهمة 1.2: خدمة الموقع واعتماد الموقع الفعلي

إنشاء نموذج وخدمة موقع موحدة تستخدمها المواقيت والساعة الغروبية والقبلة والمعلومات الفلكية. تدعم الخدمة الموقع المختار من قاعدة المدن، والموقع المخصص، والكشف الصريح بواسطة Windows Location عند طلب المستخدم، والمطابقة المحلية للإحداثيات. لا تستخدم خدمة reverse geocoding خارجية، ولا تخمن المدينة من لغة النظام أو المنطقة الزمنية.

المخرج:

• LocationService.

• حالات: موقع معتمد، غير معين، تعذر الكشف.

• حدث موحد لتغير الموقع.

القبول:

• تعمل الوظائف المحلية دون إنترنت بعد اعتماد الموقع.

• لا ترسل الإحداثيات إلى خدمة خارجية أثناء تحديد الموقع.

• تغيير الموقع ينتج مسارًا واحدًا واضحًا لإعادة الحساب.

المهمة 1.3: محرك مواقيت الصلاة وطرق الحساب

إنشاء تعريفات CalculationMethod المعتمدة في المواصفة، وCountryMethodResolver، ثم PrayerCalculator للفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يشمل طريقة العصر القياسية والحنفية، والتصحيحات المحدودة بالدقائق، والوضع التلقائي حسب الدولة، وسياسات خطوط العرض العالية، وAngleBased في الشفق الطويل، وNearestLatitude 48.5° للحالات القطبية وفق المواصفة، وmetadata تبين الطريقة والسياسة الفعلية، وإصدارات مستقلة لبيانات الطرق.

المخرج:

• محرك مواقيت مستقل عن NVDA وconfig والشبكة.

• بيانات طرق الحساب وخريطة البلدان.

• اختبارات مرجعية للمدن والطرق المعتمدة.

القبول:

• لا توجد زوايا أو إزاحات مهمة مبعثرة في الشفرة.

• لا ينشأ وقت استثنائي بصمت دون metadata.

• تنجح العينات السعودية والعالمية المحددة في المواصفة.

• لا يطبق تصحيح ارتفاع غير معتمد على الشروق أو المغرب.

المهمة 1.4: منتصف الليل والثلث الأخير ونموذج حالة المواقيت والإقامة

حساب منتصف الليل وبداية الثلث الأخير من المغرب المحلي إلى فجر اليوم التالي، ثم إنشاء نموذج Application موحد لحالة المواقيت. يشمل النموذج الصلاة أو الوقت السابق، والصلاة أو الوقت القادم، ونافذة الانتظار، والصلاة الحالية، وموعد الإقامة المحسوب للصلوات الخمس.

القيم الافتراضية للمدة بين الأذان والإقامة: الفجر 25 دقيقة؛ الظهر 20؛ العصر 20؛ المغرب 10؛ العشاء 20. التنبيه قبل الإقامة 5 دقائق افتراضيًا. مدة استمرار اعتبار الصلاة حالية بعد موعد الإقامة 20 دقيقة افتراضيًا، ونطاقها 0..180.

إذا كانت مدة الأذان إلى الإقامة صفرًا يعطل نظام الإقامة لتلك الصلاة، وتحسب مدة الصلاة الحالية من دخول الصلاة مباشرة.

نافذة الانتظار ليست إعدادًا مستقلًا؛ بل هي مدة التنبيه القبلي نفسها. القيمة صفر تلغيها، بينما اختيار «كتم» مع مدة أكبر من صفر يمنع التنبيه الآلي ولا يلغي نافذة الانتظار.

تنتهي الصلاة الحالية عند دخول الصلاة التالية، وتنتهي حالة الفجر عند الشروق إذا سبق الشروق نهايتها المحسوبة.

المخرج:

• نموذج حالة زمنية واحد تستخدمه التنبيهات والأوامر لاحقًا.

• حساب منتصف الليل والثلث الأخير.

• حساب موعد الإقامة.

• منطق الصلاة الحالية والانتظار والسابق والقادم.

القبول:

• تطبق الأولوية: نافذة الانتظار، ثم الصلاة الحالية، ثم الحدث القادم.

• تميز الصياغة بين «الصلاة السابقة/القادمة» و«الوقت السابق/القادم».

• تختبر قيم الإقامة الافتراضية والصفر والحدود غير الصالحة.

• تختبر مدة الصلاة الحالية 0 و20 و180.

• تختبر نهاية الفجر عند الشروق ودخول الصلاة التالية.

• تختبر عبور منتصف الليل.

بوابة إغلاق المرحلة الأولى

• الموقع والمناطق الزمنية يعملان دون شبكة بعد الإعداد.

• المواقيت الثمانية صحيحة في الاختبارات المرجعية.

• نموذج الإقامة والحالة الزمنية مكتمل ومختبر.

• لا تعتمد النواة على نصوص الواجهة.

# 6. المرحلة الثانية: الساعة والتقاويم والقبلة ومعلومات اليوم

## المهمة 2.1: الساعة الزوالية والغروبية وصيغ النطق

إنشاء ClockService. الزوالي أساسي دائمًا، والغروبي إضافي دائمًا. يبدأ الغروبي عند المغرب المحلي، ويستخدم مغرب الأمس قبل مغرب اليوم، ويحسب الزمن المنقضي باستخدام لحظات زمنية حقيقية حتى لا يقفز بسبب DST.

تنفذ الصيغ المزدوجة والكاملة والمعتدلة والمختصرة، ونظاما 12 و24 ساعة، والكلمات والأرقام، والثواني، وخيار صفر دقيقة، و«ليلية/نهارية» للغروبي في نظام 12 ساعة.

المخرج:

• ClockService.

• formatters عربية وإنجليزية مستقلة عن NVDA.

القبول:

• يصفر الغروبي عند المغرب.

• لا يحدث DST قفزة في الزمن الغروبي.

• تنجح اختبارات ما قبل المغرب وعنده وبعده.

• الصيغة المزدوجة تنطق الزوالي ثم الغروبي.

## المهمة 2.2: التقاويم الخمسة وصيغ التاريخ

إنشاء CalendarService ومزودات الميلادي، والهجري القمري وفق أم القرى، والهجري الشمسي السعودي وفق تقويم أم القرى ومواده المرجعية، والهجري الشمسي الأفغاني، والهجري الشمسي الفارسي.

الهجري القمري هو التقويم الأساسي الافتراضي، ويمكن اختيار الميلادي أساسيًا. الصيغة الافتراضية للتاريخ الأساسي هي المزدوجة؛ تنطق الأساسي أولًا ثم الآخر وتفصل بينهما «الموافق». الكاملة والمعتدلة والمختصرة تنطق الأساسي وحده. تصحيح القمري من -2 إلى +2 ويظهر كلما دخل القمري الناتج، ولا يغير تقويمًا آخر أو اسم يوم الأسبوع. يتغير اليوم عند 00:00 المحلي. الصيغة الميلادية العربية الكاملة تتضمن اسم الشهر السرياني المقابل.

السعودي والأفغاني والفارسي تقاويم إضافية مستقلة، ولا يدخل أي منها قائمة «التقويم الأساسي». لكل منها هوية وProvider وأسماء أشهر واختبارات مستقلة، ويدعم الصيغ الأربع. مزدوجة كل منها ثابتة: الشمسي المختار ثم الهجري القمري، أما الكاملة والمعتدلة والمختصرة فتقتصر على الشمسي المختار. يجوز للفارسي والأفغاني مشاركة أدوات حساب في الأجزاء المتطابقة التي تثبتها المراجع، دون دمج الهوية أو سياسة الكبيسة والتحويل.

المخرج:

• مزودات التقاويم الخمسة.

• formatters عربية وإنجليزية للصيغ الأربع المعتمدة.

• هويات داخلية مستقلة، وخوارزميات أو بيانات موثقة، وإصدارات واضحة حيث يلزم.

• المعرفات: GREGORIAN وHIJRI_UMM_AL_QURA وSAUDI_SOLAR_HIJRI وPERSIAN_SOLAR_HIJRI وAFGHAN_SOLAR_HIJRI.

• اختبارات مرجعية مستقلة لكل تقويم.

القبول:

• لا fallback صامتًا إلى تقويم آخر.

• تعمل التقاويم الخمسة محليًا دون شبكة في المسار الأساسي.

• الفارسي والأفغاني مستقلان داخليًا وظاهريًا، ولا تعتمد أي سياسة كبيسة غير موثقة.

• يبقى التقويم الجلالي التاريخي خارج 4.0، ولا يخلط بالتقويم الفارسي الحديث الداخل في النطاق.

• التصحيح الهجري القمري لا يغير الميلادي أو أي تقويم شمسي أو اسم يوم الأسبوع.

• تختبر الصيغة المزدوجة في الاتجاهين للهجري القمري والميلادي.

• تختبر الصيغة المزدوجة الثابتة لكل واحد من التقاويم الشمسية الثلاثة.

• تختبر الصيغ الأربع، وتغير اليوم عند 00:00 المحلي، ونهايات الأشهر والسنوات والكبيسة وفق مرجع كل تقويم. تبقى اختبارات 22/23 سبتمبر ونهاية الحوت للسعودي، وتضاف عينات مرجعية مستقلة للفارسي والأفغاني عند بداية السنة والكبيسة.

• يطبق الفارسي مرجع ICU 78.3 ضمن 1304..1468 هـ ش ويرفض ما بعد النطاق، ولا يستخدم دورة 2820 سنة. يطبق الأفغاني قاعدة x + 621 ونقطة 1 حمل 1382 = 21 مارس 2003 وفق مرجع UNDP/Unicode.

• تثبت عينة اختبار أن الفارسي والأفغاني قد يختلفان يومًا وفق مرجعيهما، ولا يسمح Provider أحدهما بأن يكون fallback للآخر.

## المهمة 2.3: اتجاه القبلة والمعلومات الفلكية اليومية

إنشاء QiblaService وAstronomyService. تحسب القبلة من الموقع إلى الكعبة وفق الطريقة المحددة في المواصفة، ويكون الإعلان النصي: الجهة العملية أولًا، مقدار الميل ثانيًا، الزاوية الدقيقة من الشمال الحقيقي ثالثًا. مثال: «اتجاه القبلة نحو الغرب، مع الميل إلى الجنوب بمقدار 26.2 درجة؛ أي ما يعادل 243.8 درجة من الشمال الحقيقي.» لا خرائط ولا محاولة لمعرفة اتجاه جسم المستخدم.

تبدأ المعلومات الفلكية بتثبيت المصدر أو الخوارزمية الموثقة لكل معلومة قبل تنفيذها. ما يمكن حسابه داخليًا ينفذ حسابيًا، وما يحتاج مادة مرجعية يحول إلى مصدر بيانات versioned.

المخرج:

• QiblaService.

• AstronomyService.

• توثيق مصدر أو خوارزمية كل معلومة فلكية.

القبول:

• تطابق القبلة عينات مرجعية في مناطق مختلفة.

• يطابق الوصف الجهوي الزاوية الحسابية.

• لا تدخل معلومة فلكية غير موثقة.

• تعمل الوظائف الأساسية دون إنترنت.

## المهمة 2.4: التقويم العربي وتجميع معلومات اليوم

عند بدء هذه المهمة يقدم صاحب المشروع ملف التقويم العربي المرجعي. تراجع مادته كاملة، ثم تحول إلى مصدر بيانات versioned داخل الإضافة دون إسقاط المادة التراثية لمجرد أنها غير فلكية.

يجب الفصل بين الطوالع والمنازل، وسنة سهيل وتقسيماتها، والمواسم والفترات، والمعلومات التاريخية أو الحسابية، والملاحظات الشعبية والزراعية والمناخية، والأقوال المأثورة، والخلافات والمصادر، والمعلومات الفلكية العلمية المستقلة.

ينشأ ArabianCalendarService ومجمع معلومات اليوم بمسارين مستقلين: المعلومات التراثية والتقويم العربي، والمعلومات الفلكية العلمية.

المخرج:

• مصدر بيانات منظم وقابل للاختبار.

• ArabianCalendarService.

• مخرج مختصر للنطق.

• مخرج تفصيلي قابل للعرض والنسخ.

• use cases مستقلة للفلك والتراث.

القبول:

• تعاد بيانات الطالع والمنزلة وسنة سهيل الصحيحة للتواريخ المختبرة.

• تحفظ المادة التراثية ومصدرها دون تقديمها كحقيقة فلكية حديثة.

• تعطيل دمج التقويم العربي لا يعطل المعلومات الفلكية.

• يمكن الحصول على المعلومات التراثية وحدها دون المعلومات الفلكية.

## بوابة إغلاق المرحلة الثانية

• الساعة والتقاويم الخمسة والقبلة تعمل مستقلة عن NVDA ودون شبكة في المسار الأساسي.

• مصادر المعلومات الفلكية مثبتة.

• مادة التقويم العربي تحولت إلى بيانات قابلة للاختبار.

• لا خلط بين المعلومة الفلكية والمادة التراثية.

# 7. المرحلة الثالثة: الإعدادات والواجهة الموحدة

## المهمة 3.1: مخطط الإعدادات ومستودعها وأحداث التطبيق

## إنشاء schemaVersion وSettingsRepository وSettingsDraft والقيم الداخلية المحايدة وأحداث التطبيق اللازمة مثل LocationChanged وSettingsApplied وSystemTimeChanged.

## تثبت في schema جميع القيم الافتراضية والعلاقات المحددة في المواصفة، ومنها:

## • التنبيه القبلي للأوقات الثمانية 10 دقائق؛ مدد الإقامة حسب كل صلاة؛ التنبيه قبل الإقامة 5 دقائق؛ استمرار الصلاة الحالية بعد الإقامة 20 دقيقة؛ التنبيه بعد الشروق 20 دقيقة؛ التنبيه بعد منتصف الليل 0؛ والتنبيه بعد الثلث الأخير 0.

## • المفتاح العام لجميع التنبيهات مفعّل افتراضيًا؛ تنبيهات المواقيت مفعلة افتراضيًا؛ التنبيه التلقائي للساعة معطل افتراضيًا؛ وتنبيهات الأذكار مفعلة افتراضيًا.

## • أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد اليومي والتذكير الدوري لكل منها مفتاح مستقل، والوظائف الخمس معطلة افتراضيًا مع حفظ قيمها الجاهزة عند التفعيل.

## • أذكار الصباح: قبل الشروق 15 دقيقة، نطق فقط. أذكار المساء: قبل المغرب 15 دقيقة، نطق فقط. ساعة الجمعة: قبل المغرب 60 دقيقة، نطق فقط.

## • الورد اليومي: النص «لا تنس وردك اليومي.»، الساعة 10، الدقيقة 0، مساءً، والإجراء نطق فقط.

## • التذكير الدوري: معطل افتراضيًا، الفاصل 60 دقيقة ضمن 5..1440، وجميع الأذكار الفردية مفعلة افتراضيًا، ولكل ذكر تفعيل وإجراء ومسار صوت مستقل، والإجراء الافتراضي نطق فقط.

## • مدد الأذكار المرتبطة بوقت تحفظ ضمن 0..180 دقيقة؛ والقيمة 0 فيها تعني عند الوقت المرجعي، لا التعطيل.

## • الإجراءات تحفظ enums محايدة بحسب الوظيفة: المواقيت قد تستخدم silent/speech/sound/soundAndSpeech؛ الساعة تستخدم speech/sound/soundAndSpeech؛ أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد تستخدم speech/sound/soundAndSpeech؛ والتذكير الدوري يستخدم speech/sound فقط.

## • الهجري القمري أساسي افتراضيًا؛ الصيغة المزدوجة افتراضيًا؛ ساعات الهدوء معطلة افتراضيًا؛ وخيار دمج التقويم العربي في معلومات اليوم الفلكية معطل افتراضيًا.

## • تحفظ هويات التقاويم الخمسة بالمعرفات الثابتة GREGORIAN وHIJRI_UMM_AL_QURA وSAUDI_SOLAR_HIJRI وPERSIAN_SOLAR_HIJRI وAFGHAN_SOLAR_HIJRI؛ ولا تقبل قائمة التقويم الأساسي إلا أول معرفين.

## • مسارات الأصوات المخصصة تحفظ في مساحة بيانات المستخدم المنظمة، ويكون لكل ذكر دوري مساره الخاص عند تخصيص صوت له.

## لا توجد migration من إضافة غير منشورة؛ يجهز نظام migrations فقط للإصدارات المنشورة اللاحقة.

## المخرج:

## • schema كاملة تغطي القيم والهرمية النهائية.

## • مسودة منفصلة عن runtime.

## • مستودع إعدادات قابل للاختبار.

## القبول:

## • Cancel لا يترك أثرًا.

## • لا تحفظ النصوص المترجمة بوصفها منطقًا.

## • القيم الافتراضية تطابق المواصفة حرفيًا، بما فيها مفاتيح التنبيهات والأذكار والورد والتذكير الدوري.

## • تعطيل أي مفتاح لا يمسح إعداداته التابعة.

## • الإجراءات غير الصالحة لنوع الوظيفة لا تقبل في schema أو طبقة التحقق.

## • لا يوجد ترحيل من أي إضافة سابقة.

## المهمة 3.2: مسار أول تشغيل ومنطقة الموقع والسياسات العامة

## تنفيذ نافذة تحديد الموقع عند أول تشغيل، مع السماح بالإلغاء. تتضمن المنطقة الثابتة في صفحة أوقاتي: الدولة، المدينة، الكشف التلقائي، الموقع المخصص، بيان الموقع المعتمد، «تفعيل جميع التنبيهات التلقائية»، وساعات الهدوء وإعداداتها.

## المفتاح العام مفعّل افتراضيًا، وهو أعلى طبقات التنبيهات. تعطيله لا يعطل الأوامر اليدوية ولا يمسح إعدادات الأقسام ولا يخفيها، وعند إعادة تفعيله يعاد بناء الجدول من اللحظة الحالية ولا تقضى التنبيهات التي فاتت.

## تظل ساعات الهدوء معطلة افتراضيًا، وتطبق وفق السياسة العامة في المواصفة، مع خيار مستقل لتطبيقها على تنبيهات المواقيت.

## المخرج:

## • مسار أول تشغيل كامل بلوحة المفاتيح.

## • المنطقة الثابتة.

## • السياسات العامة للتنبيهات.

## القبول:

## • لا تخمين للموقع.

## • إلغاء أول تشغيل لا يكسر الإضافة.

## • الأمر الذي يحتاج موقعًا يعطي الرسالة المعتمدة إذا لم يعين الموقع.

## • المفتاح العام يبدأ مفعّلًا ولا يؤثر في الأوامر اليدوية.

## • إعادة تفعيل التنبيهات تبني الجدول من اللحظة الحالية ولا تقضي ما فات.

## المهمة 3.3: تنفيذ أقسام الإعدادات الأربعة

## تنفيذ القائمة الديناميكية: مواقيت الصلاة، الساعة، التاريخ، تنبيهات الأذكار، مع بقاء قسم واحد فقط ظاهرًا في دورة Tab في كل لحظة.

## في قسم مواقيت الصلاة يظهر مفتاح «تفعيل تنبيهات المواقيت» مفعّلًا افتراضيًا ويعمل تحت المفتاح العام. تظهر العناصر بحسب نوع الوقت المختار. للصلوات الخمس: التنبيه قبل الأذان، التنبيه عند الأذان، المدة بين الأذان والإقامة، التنبيه قبل الإقامة، وإجراءات وأصوات التنبيهات المناسبة. للشروق ومنتصف الليل وبداية الثلث الأخير: التنبيه القبلي، التنبيه عند الوقت، والتنبيه البعدي. ويظهر إعداد «مدة استمرار اعتبار الصلاة حالية بعد موعد الإقامة» في موضعه المعتمد.

## قسم الساعة يعرض إعدادات الزوالي والغروبي دون السماح بقلب الأساسي والإضافي، ويحتوي مفتاح «تفعيل التنبيه التلقائي للساعة» المعطل افتراضيًا، وفواصل الرأس والربع والنصف وثلاثة الأرباع مع إمكان تحديد أكثر من فاصل، وإجراء نطق/صوت/صوت ونطق. تظهر عناصر الصوت فقط عندما يتضمن الإجراء صوتًا.

## في قسم التاريخ يوجد «اختر التقويم الذي تريد ضبط إعداداته»: الهجري القمري، الميلادي، الهجري الشمسي السعودي، الهجري الشمسي الأفغاني، الهجري الشمسي الفارسي. ويوجد «التقويم الأساسي»: الهجري القمري أو الميلادي فقط. تظهر إعدادات وصيغة التقويم المحدد للتحرير. يظهر تصحيح الهجري القمري عند عرض القمري أو حين تكون صيغة الميلادي أو أحد التقاويم الشمسية مزدوجة، ويختفي من صيغها الأخرى. ويشمل القسم خيارات المعلومات الفلكية وخيار تضمين معلومات التقويم العربي.

## قسم الأذكار يبدأ بمربع «تفعيل تنبيهات الأذكار» المفعّل افتراضيًا. تعطيله يوقف أحداث القسم لكنه لا يخفي إعداداته ولا يمنع تعديلها. داخله خمس وظائف، لكل واحدة مربع تفعيل مستقل معطل افتراضيًا، وعند تعطيل الوظيفة تختفي عناصرها التابعة من دورة Tab وتبقى خانة التفعيل نفسها:

## • أذكار الصباح: المرجع «بعد الفجر/قبل الشروق/بعد الشروق»، الافتراضي قبل الشروق، المدة 15 ضمن 0..180، الإجراء نطق فقط/ملف صوتي فقط/ملف صوتي ونطق، الافتراضي نطق فقط، ورسالة النطق «حان وقت أذكار الصباح.»

## • أذكار المساء: «بعد العصر/قبل المغرب/بعد المغرب»، الافتراضي قبل المغرب، المدة 15 ضمن 0..180، الإجراءات نفسها، ورسالة النطق «حان وقت أذكار المساء.»

## • ساعة الجمعة: تعمل يوم الجمعة فقط، «بعد العصر/قبل المغرب»، الافتراضي قبل المغرب، المدة 60 ضمن 0..180، الإجراءات نفسها، ورسالة النطق «لا تنسَ ساعة الجمعة.»

## • الورد اليومي: نص افتراضي «لا تنس وردك اليومي.» قابل للتعديل، ووقت بنظام 12 ساعة من الساعة 1..12 والدقيقة 0..59 والفترة صباحًا/مساءً، الافتراضي 10:00 مساءً، والإجراءات نطق/صوت/صوت ونطق.

## • التذكير الدوري بالأذكار: مفتاح مستقل معطل افتراضيًا، فاصل 5..1440 وافتراضيه 60، قائمة «الذكر المراد ضبطه»، مربع «تفعيل الذكر المختار» مفعّل افتراضيًا لكل الأذكار، وإجراء لكل ذكر «نطق فقط» أو «ملف صوتي فقط» فقط. لا يوجد «كتم» ولا «ملف صوتي ونطق» في التذكير الدوري.

## لا تستخدم أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد خيار «كتم»؛ تعطيلها يتم من مربع التفعيل. عندما يكون الإجراء «نطق فقط» تختفي عناصر اختيار/تجربة/إزالة الصوت من دورة Tab، وعندما يتضمن الإجراء صوتًا تظهر هذه العناصر. إزالة الصوت المخصص تعيد الافتراضي إن وجد.

## لا تنشأ صفحة مستقلة للقبلة؛ اتجاه القبلة وظيفة يطلبها المستخدم بأمر NVDA وتعتمد الموقع المعتمد.

## المخرج:

## • صفحة إعدادات واحدة ذات أربعة أقسام ديناميكية.

## • واجهة كاملة لهرمية التنبيهات وإعدادات الأذكار النهائية.

## القبول:

## • لا تبقى العناصر المخفية في دورة Tab أو شجرة الوصول قدر الإمكان.

## • تغيير القسم يبقي التركيز على قائمة الأقسام.

## • فتح الإعدادات يعيد الاختيار إلى «مواقيت الصلاة».

## • لا تظهر إعدادات الإقامة للأحداث غير الصلاة.

## • لا يدخل الهجري الشمسي قائمة التقويم الأساسي.

## • مفتاح الأذكار العام يبقى قابلًا للتعديل دون إخفاء بقية القسم، بينما تعطيل وظيفة أذكار فردية يخفي عناصرها التابعة فقط.

## • القيم الافتراضية 15/15/60، الورد 10:00 مساءً، وفاصل التذكير الدوري 60 تظهر كما في المواصفة.

## • لا يظهر «كتم» في وظائف الأذكار الأربع غير الدورية، ولا «صوت ونطق» في التذكير الدوري.

## • عناصر الصوت تظهر فقط عندما يتضمن الإجراء صوتًا.

## المهمة 3.4: التحقق والتطبيق والوصول

## إكمال Apply/OK/Cancel والتحقق من جميع العلاقات بين القيم قبل نشرها إلى runtime.

## يشمل التحقق خصوصًا:

## • إذا كان نظام الإقامة مفعّلًا، يكون «التنبيه قبل الإقامة» صفرًا أو قيمة موجبة أقل من مدة الأذان إلى الإقامة؛ ولا تقبل قيمة مساوية لمدة الإقامة أو أكبر منها.

## • مدد الأذكار المرتبطة بالأوقات ضمن 0..180 دقيقة.

## • فاصل التذكير الدوري ضمن 5..1440 دقيقة.

## • ساعة الورد ضمن 1..12، ودقيقته ضمن 0..59، والفترة صباحًا/مساءً قيمة صالحة.

## • القيم الرقمية الأخرى داخل نطاقاتها، والموقع المخصص صالح، وأوقات ساعات الهدوء صالحة.

## • الإجراءات متوافقة مع نوع الوظيفة: لا «كتم» في أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد، ولا «ملف صوتي ونطق» في التذكير الدوري.

## تطبق الواجهة الإظهار الديناميكي: عند تعطيل وظيفة من وظائف الأذكار الخمس تبقى خانة تفعيلها ظاهرة وتختفي العناصر التابعة من دورة Tab وشجرة الوصول قدر الإمكان؛ وعند «نطق فقط» تختفي عناصر الصوت؛ وعند إجراء يتضمن صوتًا تظهر عناصر الاختيار والتجربة والإزالة.

## عند الخطأ تعلن رسالة قصيرة وتنقل البؤرة إلى أول حقل غير صالح. أزرار تجربة النطق والصوت يجوز أن تستخدم قيم المسودة لكنها لا تحفظها.

## المخرج:

## • تحقق كامل للإعدادات والعلاقات.

## • اختبارات دورة المسودة والتطبيق.

## • قائمة اختبار يدوي للوصول والواجهة الديناميكية.

## القبول:

## • لا حفظ جزئي عند فشل التحقق.

## • تجارب الصوت والنطق لا تحفظ المسودة.

## • القيم الحدية غير الصالحة للأذكار والورد والتذكير الدوري ترفض مع نقل البؤرة إلى الحقل الصحيح.

## • العناصر التابعة للوظائف المعطلة وعناصر الصوت غير اللازمة لا تبقى في دورة Tab.

## • إعادة تفعيل الوظيفة تعيد عناصرها بقيمها المحفوظة.

## • عودة التركيز صحيحة.

## • الواجهة قابلة للاستخدام كاملًا بلوحة المفاتيح.

## • تختبر RTL بالعربية وLTR بالإنجليزية.

## متابعة تصحيحية للمرحلة الثالثة بعد 3.4: خياري فتح نافذتي مواقيت اليوم ومعلومات اليوم وتثبيت عقد العرض

## هذه متابعة تنفيذية محدودة أقرها صاحب المشروع بعد إغلاق 3.4. لا تعيد فتح 3.4 ولا تغير نتيجة اختباراتها أو التزامها، ولا تعد مهمة خامسة مرقمة في المرحلة الثالثة؛ لذلك يبقى العدد الأصلي 24 مهمة تنفيذية.

## النطاق: إضافة قيمتي الإعداد «فتح نافذة مواقيت اليوم» و«فتح نافذة معلومات اليوم» إلى schema الحالية بقيمة افتراضية False لكل منهما، وقراءتهما وحفظهما في SettingsDraft والمستودع، وإظهار الأولى في قسم مواقيت الصلاة والثانية في قسم التاريخ، واختبار الافتراضيات والحفظ ومسارات Apply وOK وCancel، واختبار الوصول بالعربية والإنجليزية والانحدار اللازم. يبقى schemaVersion = 1 إذا أكد فحص التنفيذ أن المنتج ما زال قبل الإصدار الأول وأن سياسة المخطط الحالية تنطبق.

## تثبت المتابعة كذلك عقدي العرض من دون تنفيذ الأوامر أو النوافذ: NVDA+F11 ثلاث مرات يعلن مواقيت اليوم ويخضع فتح نافذته للخيار الجديد؛ وNVDA+F12 ثلاث مرات يستخدم تفاصيل معلومات اليوم العلمية ويضيف التفاصيل التراثية المفصولة عند تمكين الدمج، بينما ينتقي NVDA+H ملخصه التراثي من أربعة عناصر فقط. الأمران المستقلان يفتحان نافذتيهما صراحة لاحقًا، وتبقى نماذج وخدمات وformatters معلومات اليوم مشتركة بين النطق والبرايل والنافذة.

## المخرج:

## • قيمتا إعداد محفوظتان ومقروءتان باسم «فتح نافذة مواقيت اليوم» و«فتح نافذة معلومات اليوم»، وافتراضية كل منهما False.

## • مربع اختيار قابل للوصول في قسم مواقيت الصلاة، ومربع آخر في قسم التاريخ، بالعربية والإنجليزية.

## • اختبارات محدثة للـschema والمستودع والمسودة وApply وOK وCancel والوصول، مع إعادة تشغيل اختبارات وصول قسم التاريخ.

## القبول:

## • يحفظ الخياران ويستعادان دون تغيير الحساب أو التنبيهات أو الجدولة أو بقية الإعدادات، ويظلان غير محددين في التثبيت الجديد.

## • تنجح دورة Apply وOK وCancel وأسماء الوصول وترتيب Tab واتجاه RTL/LTR في قسمي مواقيت الصلاة والتاريخ، بالعربية والإنجليزية.

## • المستبعد صراحة: تنفيذ NVDA+F11 أو NVDA+F12 أو NVDA+H أو MultiPressDispatcher أو Input Gestures أو الأمرين «عرض مواقيت اليوم» و«عرض معلومات اليوم» أو النافذتين التشغيليتين النهائيتين أو Scheduler أو AlertPresenter أو أي نطاق من المرحلتين الرابعة والخامسة. تبقى الأوامر والنوافذ ضمن 5.1.

## بوابة إغلاق المرحلة الثالثة — معلقة مؤقتًا للمتابعة التصحيحية المحدودة

# • صفحة أوقاتي الموحدة مكتملة بأقسامها الأربعة ومنطقتها الثابتة.

# • جميع القيم الافتراضية والعلاقات تطابق المواصفة، بما فيها هرمية التنبيهات وقيم الأذكار والورد والتذكير الدوري.

# • مفاتيح التفعيل الخاصة بالمواقيت والساعة والأذكار ووظائف الأذكار الخمس موجودة بالسلوك والافتراضيات الصحيحة.

# • العناصر التابعة للوظيفة المعطلة وعناصر الصوت غير اللازمة لا تبقى في دورة Tab، وتعود بالقيم المحفوظة عند إعادة التفعيل.

# • Apply/OK/Cancel والتحقق والوصول والتركيز ناجحة.

# • لا تتحول الوحدات البرمجية إلى صفحات إعدادات إضافية.

# • كانت البوابة قد اجتازت بعد إغلاق 3.4، ثم علّق اعتمادها مؤقتًا لهذه المتابعة وحدها. لا يبدأ 4.1 حتى تنجح المتابعة ويعاد اجتياز البوابة؛ وبعد ذلك تكون 4.1 هي المهمة التالية.

# 8. المرحلة الرابعة: الجدولة والتنبيهات والصوت والأذكار

المهمة 4.1: Scheduler المركزي وسياسة التعارض والاستئناف — لا تبدأ قبل إغلاق المتابعة التصحيحية وإعادة اجتياز بوابة المرحلة الثالثة

## إنشاء AlertEvent وAlertScheduler وAlertCoordinator والأولويات وgrace periods ومفاتيح منع التكرار وطابور العرض.

## ترتيب الأولوية كما في المواصفة: 1) دخول وقت الصلاة؛ 2) الشروق ومنتصف الليل وبداية الثلث الأخير؛ 3) التنبيه القبلي للمواقيت، وتنبيه الإقامة، والتنبيهات البعدية للأحداث الثلاثة؛ 4) تنبيه الساعة؛ 5) أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد؛ 6) الذكر الدوري.

## تطبق فترات السماح المعتمدة: 10 دقائق لحدث الوقت نفسه؛ التنبيه القبلي للمواقيت ينتهي عند حلول الحدث؛ 10 دقائق للتنبيه البعدي؛ دقيقتان لتنبيه الساعة؛ 15 دقيقة للأذكار والورد المرتبطين بوقت عندما يكون الحدث بعديًا أو في وقت ثابت؛ والذكر الدوري لا يقضى. تنبيه الإقامة قبل الموعد يفقد معناه عند حلول موعد الإقامة. وإذا كان ذكر الصباح أو المساء أو ساعة الجمعة مضبوطًا «قبل» حدث مرجعي، تنتهي صلاحيته عند حلول ذلك الحدث حتى لو لم تنقض 15 دقيقة.

## هرمية التفعيل جزء من Scheduler: المفتاح العام أعلى الجميع، وتحته المواقيت والساعة والأذكار، وداخل الأذكار مفاتيح الوظائف الخمس، وداخل التذكير الدوري تفعيل كل ذكر. تعطيل مستوى أعلى يزيل الأحداث المستقبلية والمنتظرة في نطاقه ويحفظ إعدادات المستويات الأدنى. وإذا عُطل مستوى أثناء عرض تنبيه تابع له يوقف عرض ذلك الحدث ويمسح ما يخص النطاق المعطل من الطابور.

## عند إعادة التفعيل أو تغيير الموقع أو طريقة الحساب أو ساعة Windows أو المنطقة الزمنية يعاد بناء الجدول من «الآن» وفق السبب المناسب، ولا تقضى سلسلة أحداث فاتت. عند resume يسمح فقط بأعلى حدث فائت ما زال داخل grace period ثم يعاد بناء الجدول.

## للورد ذي الوقت المدني الثابت: إذا وقع الوقت في ساعة غير موجودة بسبب قفزة DST ينفذ في أول لحظة محلية صالحة بعدها، وإذا تكررت الساعة ينفذ مرة واحدة فقط بمفتاح منع التكرار.

## المخرج:

## • Scheduler واحد لجميع الوظائف.

## • سياسة ثابتة للتعارض والتأجيل والإسقاط والسكون وDST.

## • هرمية تفعيل مركزية للأحداث.

## القبول:

## • لا Timer موازٍ لكل ميزة.

## • لا تتكرر الأحداث بعد resume.

## • الأحداث المتساوية تحسم بوقت الجدولة ثم ترتيب ثابت للنوع.

## • لا تعمل أحداث فائتة بعد انتهاء فائدتها.

## • لا تشغل سلسلة من الأحداث المتأخرة بعد السكون أو إعادة التفعيل.

## • تعطيل مستوى أعلى يلغي أحداث نطاقه فقط ويحفظ الإعدادات التابعة له.

## • أحداث «قبل» المرتبطة بمرجع زمني تسقط عند حلول المرجع.

## • يتعامل الورد مع ساعتي DST المفقودة والمكررة وفق السياسة المعتمدة.

## المهمة 4.2: تنبيهات المواقيت والساعة

## إنشاء PrayerAlertProducer وClockAlertProducer فوق النموذج الزمني المنجز في المرحلة الأولى.

## المواقيت تشمل: التنبيه القبلي للأوقات الثمانية، التنبيه عند الوقت للأوقات الثمانية، تنبيه الإقامة للصلوات الخمس، والتنبيه البعدي للشروق ومنتصف الليل وبداية الثلث الأخير. لا يعاد تنفيذ منطق الصلاة الحالية أو نافذة الانتظار داخل Producer.

## تنبيهات الساعة تشمل الرأس والربع والنصف وثلاثة الأرباع، مع إمكان اختيار أكثر من فاصل. يعمل ClockAlertProducer تحت مفتاح «تفعيل التنبيه التلقائي للساعة» المعطل افتراضيًا؛ وإذا لم يحدد أي فاصل فلا ينشأ تنبيه للساعة حتى لو كان المفتاح مفعّلًا. تعطيل المفتاح يحفظ الفواصل والإجراء والصوت، وإعادة تفعيله تبني الجدول من اللحظة الحالية.

## تستخدم الإجراءات المعتمدة لكل نوع حدث، وتظل «كتم» في المواقيت حيث لها معنى مستقل عن نافذة الانتظار، ولا يغير كتم التنبيه القبلي حالة الانتظار إذا كانت مدته أكبر من صفر.

## المخرج:

## • PrayerAlertProducer.

## • ClockAlertProducer.

## • رسائل التنبيه المعتمدة.

## القبول:

## • القيم صفر تعطل الوظيفة المحددة وفق معناها في المواصفة.

## • التنبيه القبلي ينتهي عند حلول الحدث.

## • تنبيه الإقامة يحسب من الإعدادات ولا يدعي معرفة إقامة مسجد.

## • التنبيهات البعدية للأحداث الثلاثة مستقلة عن مفهوم الوقت الحالي.

## • كتم التنبيه القبلي مع مدة أكبر من صفر يمنع الإعلان الآلي ولا يلغي نافذة الانتظار.

## • مفتاح الساعة المعطل يمنع أحداثها دون مسح إعداداتها، وعدم اختيار أي فاصل يمنع إنشاء حدث حتى عند تفعيل المفتاح.

## • تعطيل قسم المواقيت أو الساعة يلغي أحداثه المستقبلية دون مسح إعداداته، وإعادة التفعيل لا تقضي ما فات.

متابعة تصحيحية لواجهة الإعدادات بعد 4.2 وقبل 4.3

النطاق المعتمد: مربعا الدولة والمدينة القابلان للتحرير، اختيار الموقع المكتشف بالتأكيد، أسماء وصول الموقع المخصص والمناطق الزمنية، ترتيب وتسميات المواقيت والساعة والتاريخ، معاينة نطق الساعة والتاريخ من المسودة، وبنية حاويات الأذكار المطابقة لترتيب Tab. لا ينفذ هذا العمل 4.3 أو 4.4 أو 5.1 ولا يغير Scheduler أو Producers أو schema الإعدادات.

القبول: اختبارات آلية ومعمارية وترجمة وبناء، ثم تثبيت حزمة تطوير أعلى من 0.4.2.5، واختبار فعلي متكافئ بالعربية والإنجليزية داخل NVDA 2026.2 يشمل الأسماء والتركيز والنطق والكشف والرفض والمهلة، مع استعادة إعداد المستخدم وإزالة أدوات الاختبار. تحدث المواصفة والفهرس وSTATUS والتقرير وGoogle Drive مع SHA-256، ثم commit مستقل دون push. تبقى المهام الأربع والعشرون الأصلية بأرقامها دون إعادة ترقيم.

## المهمة 4.3: الأذكار والورد والسياسات العامة

## تنفيذ AdhkarAlertProducer وDailyWirdProducer وRecurringDhikrProducer فوق Scheduler المركزي، مع تطبيق المفتاح العام لجميع التنبيهات وساعات الهدوء وهرمية التفعيل من موضع واحد، دون جدولة موازية.

## تطبق طبقات التفعيل كما في المواصفة: المفتاح العام، ثم مفتاح «تفعيل تنبيهات الأذكار»، ثم مفاتيح أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد اليومي والتذكير الدوري، ثم تفعيل كل ذكر داخل الدورة. تعطيل مستوى أعلى يلغي أحداث نطاقه ويحفظ الإعدادات الأدنى دون تغيير.

## السلوك الافتراضي عند التفعيل:

## • أذكار الصباح: معطلة افتراضيًا، وقيمتها الجاهزة «قبل الشروق» بـ15 دقيقة، ورسالة النطق «حان وقت أذكار الصباح.»

## • أذكار المساء: معطلة افتراضيًا، وقيمتها الجاهزة «قبل المغرب» بـ15 دقيقة، ورسالة النطق «حان وقت أذكار المساء.»

## • ساعة الجمعة: معطلة افتراضيًا، وتعمل يوم الجمعة فقط، وقيمتها الجاهزة «قبل المغرب» بـ60 دقيقة، ورسالة النطق «لا تنسَ ساعة الجمعة.»

## • الورد اليومي: معطل افتراضيًا، ونصه الافتراضي «لا تنس وردك اليومي.» ووقته 10:00 مساءً.

## • التذكير الدوري: معطل افتراضيًا، وفاصله 60 دقيقة ضمن 5..1440، وجميع الأذكار الفردية مفعلة افتراضيًا وإجراؤها الافتراضي نطق فقط.

## في الأذكار المرتبطة بوقت: «قبل» = طرح المدة من المرجع، و«بعد» = إضافتها، والقيمة 0 تعني عند الوقت المرجعي نفسه ولا تعني التعطيل. المدى 0..180 دقيقة.

## أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد لا تستخدم «كتم» وسيلة للتعطيل؛ إجراءاتها نطق فقط أو ملف صوتي فقط أو ملف صوتي ونطق. التذكير الدوري يدعم لكل ذكر نطق فقط أو ملف صوتي فقط، ولا يدعم «كتم» أو «ملف صوتي ونطق».

## يبدأ أول تذكير دوري بعد انقضاء الفاصل كاملًا من لحظة التفعيل أو تطبيق تغيير الفاصل، ولا يصدر فورًا. عند بدء NVDA أو إعادة تفعيل الدورة تبدأ من أول ذكر مفعّل في الترتيب المعتمد. الذكر المعطل لا يدخل الدورة ولا يستهلك دورًا، وإذا لم يوجد أي ذكر مفعّل فلا ينشأ حدث دوري. الذكر الدوري الفائت لا يقضى.

## بالنسبة لفترات السماح: الأذكار والورد المرتبطة بوقت بعدي أو وقت ثابت لها 15 دقيقة افتراضيًا؛ أما الحدث المضبوط «قبل» مرجع زمني فتنتهي صلاحيته عند حلول المرجع نفسه حتى لو لم تنقض 15 دقيقة.

## المخرج:

## • Producers للأذكار والورد والتذكير الدوري.

## • دورة أذكار مرتبة على العناصر المفعلة فقط.

## • تطبيق موحد لساعات الهدوء والمفتاح العام وهرمية التفعيل.

## القبول:

## • القيم الافتراضية 15/15/60 والورد 10:00 مساءً والفاصل 60 تطابق المواصفة.

## • العنصر المعطل لا يدخل دورة الأذكار ولا يستهلك دورًا.

## • لا ينشأ حدث دوري إذا لم يوجد ذكر مفعّل.

## • أول تذكير دوري لا يصدر قبل انقضاء الفاصل الكامل.

## • إعادة التشغيل أو إعادة التفعيل تبدأ دورة جديدة من أول ذكر مفعّل.

## • الذكر الدوري الفائت لا يقضى.

## • «قبل» و«بعد» تحسبان من المرجع الصحيح، والقيمة 0 تعني عند المرجع.

## • لا يوجد «كتم» في وظائف الأذكار الأربع غير الدورية، ولا «صوت ونطق» في التذكير الدوري.

## • ساعات الهدوء تؤثر فقط في الفئات المحددة بالمواصفة.

## • التعطيل لا يمسح الإعدادات.

## المهمة 4.4: الصوت والنطق وطابور العرض

## إنشاء AudioService وSpeechService وAlertPresenter. تفحص ملفات WAV قبل اعتمادها وتنسخ الملفات المخصصة إلى مساحة بيانات المستخدم المنظمة، وتدعم تجربة الصوت وإزالة التخصيص والعودة إلى الصوت الافتراضي. لا يفرض حد مصطنع لمدة الملف المخصص، لأن المستخدم قد يختار أذانًا كاملًا، ويكون التشغيل غير حاجب لخيط NVDA.

## عند فقد ملف مخصص أو تلفه بعد الحفظ يستخدم الصوت الافتراضي للحدث إن وجد؛ وإذا لم يوجد صوت صالح يتحول التنبيه إلى النطق بدل الصمت.

## لا يسمح بتداخل ملفين صوتيين أو رسالتين منطوقتين. في الإجراء «ملف صوتي ونطق» يكون الترتيب المعتمد: تشغيل الملف الصوتي أولًا، ثم النطق بعد انتهائه، ويتولى AlertPresenter التنسيق دون الاعتماد على ترتيب عرضي لاستدعاءات NVDA.

## تظل حدود الإجراءات كما قررتها المواصفة: المواقيت قد تدعم كتم/نطق/صوت/صوت ونطق بحسب نوع التنبيه، الساعة تدعم نطق/صوت/صوت ونطق، أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد تدعم نطق/صوت/صوت ونطق، والتذكير الدوري يدعم نطق أو صوت فقط.

## المخرج:

## • خدمة صوت مركزية.

## • خدمة نطق مركزية.

## • AlertPresenter ينسق الصوت والنطق.

## • طابور عرض غير حاجب لخيط NVDA.

## القبول:

## • لا يحدث صمت غير مفسر بسبب ملف مفقود أو تالف.

## • إزالة الصوت المخصص تعيد الافتراضي إن وجد.

## • لا يتداخل صوتان أو كلامان.

## • «ملف صوتي ونطق» يشغل الصوت أولًا ثم النطق.

## • ملفات WAV الطويلة نسبيًا لا تجمد NVDA.

## • فشل ملف صوت لا يسقط GlobalPlugin.

## بوابة إغلاق المرحلة الرابعة

# • كل التنبيهات تعمل فوق Scheduler واحد.

# • نظام الإقامة والتنبيهات البعدية يعملان وفق المواصفة.

# • هرمية التفعيل تعمل من المفتاح العام إلى مفاتيح الأقسام ثم وظائف الأذكار والتذكير الدوري والأذكار الفردية، دون مسح الإعدادات.

# • أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد والتذكير الدوري تطبق قيمها الافتراضية وسلوكها النهائي، ولا ينشئ التذكير الدوري حدثًا فارغًا.

# • لا تداخل صوت أو نطق، و«ملف صوتي ونطق» يعمل بالصوت أولًا ثم النطق.

# • السكون وتغير الوقت وإعادة التفعيل لا تنتج تنبيهات مكررة أو سلسلة قضاء للأحداث الفائتة.

# • الأذكار والسياسات العامة تعمل دون التأثير في الأوامر اليدوية.

# 9. المرحلة الخامسة: تكامل NVDA والتدويل والشبكة والقبول والإصدار

## المهمة 5.1: GlobalPlugin والأوامر والاختصارات والنوافذ

## ربط Application بـNVDA من خلال Adapter صغير وطبقة compat، وإنشاء MultiPressDispatcher واحدة.

## تنفذ الأوامر المعتمدة:

## NVDA+F11: ضغطة لتفاصيل الوقت الحالي، ضغطتان للصلاة/الوقت السابق، ثلاث ضغطات لإعلان مواقيت اليوم. لا تفتح الضغطة الثالثة نافذة حتمًا؛ يحدد خيار «فتح نافذة مواقيت اليوم» هل تفتح النافذة مع المسار. تطبق الضغطة الأولى الأولوية: نافذة الانتظار، ثم الصلاة الحالية، ثم الصلاة أو الوقت القادم.

## NVDA+F12: ضغطة للوقت، ضغطتان للتاريخ الأساسي حسب إعداداته، ثلاث ضغطات لمعلومات اليوم الفلكية العلمية المفصلة؛ وإذا كان خيار الدمج مفعّلًا تضاف بعدها تفاصيل التقويم العربي وسنة سهيل والمادة التراثية في قسم منفصل واضح. لا يستخدم هذا المسار ملخص NVDA+H.

## NVDA+H: ضغطة للتاريخ الهجري القمري، ضغطتان للهجري الشمسي السعودي (أم القرى)، ثلاث ضغطات لملخص تراثي سريع فقط: اليوم في سنة سهيل، والطالع الحالي، والموسم الحالي، والقول المأثور المرتبط باليوم إن وجد؛ بلا فلك علمي أو شرح مطول أو خلافات أو مصادر أو بقية التفاصيل. NVDA+Shift+H يبقى كما هو: ضغطة للهجري الشمسي الأفغاني، وضغطتان للهجري الشمسي الفارسي.

## لا يوجد تعارض في الخريطة الحالية: NVDA+Shift+H غير معين لوظيفة أخرى، بينما يبقى NVDA+Shift+F11 لإعادة آخر تنبيه. عبارة «السعودي (أم القرى)» تبين المرجع ولا تعني استخدام UmmAlQuraProvider القمري.

## أوامر أخرى: NVDA+G للتوقيت الغروبي؛ NVDA+Shift+F11 لإعادة آخر تنبيه؛ اتجاه القبلة؛ الإعلان عن التاريخ الميلادي؛ تبديل التقويم الأساسي بين الهجري القمري والميلادي؛ التوقيت الزوالي؛ «عرض مواقيت اليوم»؛ «عرض معلومات اليوم»؛ التشخيص؛ تحديث البيانات؛ والتحقق الشبكي. يكون الأمران غير معينين افتراضيًا، ويفتح كل منهما نافذته صراحة بصرف النظر عن خيار فتحها. تستخدم نافذة معلومات اليوم المحتوى التفصيلي المشترك، ولا ينشأ أمر بالاسم القديم.

## وتنشأ خمسة أوامر تبديل مستقلة، كلها ظاهرة في «تخصيص اختصارات NVDA» وغير معينة افتراضيًا:

## • «التبديل بين تفعيل وتعطيل جميع التنبيهات التلقائية في أوقاتي». عند التعطيل: «تم تعطيل جميع التنبيهات التلقائية في أوقاتي.» وعند التفعيل: «تم تفعيل جميع التنبيهات التلقائية في أوقاتي.»

## • «التبديل بين تفعيل وتعطيل تنبيهات المواقيت». عند التعطيل يعلن «تم تعطيل تنبيهات المواقيت.» وعند التفعيل «تم تفعيل تنبيهات المواقيت.»

## • «التبديل بين تفعيل وتعطيل التنبيه التلقائي للساعة». عند التعطيل يعلن «تم تعطيل التنبيه التلقائي للساعة.» وعند التفعيل «تم تفعيل التنبيه التلقائي للساعة.»

## • «التبديل بين تفعيل وتعطيل تنبيهات الأذكار». عند التعطيل يعلن «تم تعطيل تنبيهات الأذكار.» وعند التفعيل «تم تفعيل تنبيهات الأذكار.»

## • «التبديل بين تفعيل وتعطيل التذكير الدوري بالأذكار». عند التعطيل يعلن «تم تعطيل التذكير الدوري بالأذكار.» وعند التفعيل «تم تفعيل التذكير الدوري بالأذكار.»

## تعطيل أي من هذه المفاتيح لا يمسح إعداداته، وعند إعادة التفعيل يعاد بناء الجدول من اللحظة الحالية ولا تقضى الأحداث التي فاتت.

## تظهر جميع الأوامر في «تخصيص اختصارات NVDA». لا يكرر أي script منطق الضغطات المتعددة خارج MultiPressDispatcher.

## المخرج:

## • GlobalPlugin خفيف.

## • الأوامر والضغطات المتعددة.

## • أوامر التبديل الخمسة ورسائلها.

## • نافذة مواقيت اليوم وخيار فتحها التلقائي والأمر المستقل الصريح.

## • نافذة معلومات اليوم بالمحتوى التفصيلي المشترك، وخيار فتحها التلقائي، والأمر المستقل الصريح.

## القبول:

## • لا تتسابق الضغطات المتعددة.

## • يستخدم NVDA+H وF11 وF12 السلوك المحدد حرفيًا.

## • تستخدم صياغات «القادمة/القادم» و«السابقة/السابق».

## • اتجاه القبلة ينطق الجهة والميل ثم الدرجة الدقيقة.

## • تظهر أوامر التبديل الخمسة في تخصيص اختصارات NVDA، ولا يكون لأي منها اختصار افتراضي.

## • كل أمر تبديل يغير نطاقه فقط ويحفظ الإعدادات التابعة له ويعلن الحالة الجديدة.

## • عودة التركيز متوقعة بعد النوافذ.

## المهمة 5.2: العربية والإنجليزية والتوافق اللغوي

استخراج جميع النصوص إلى gettext، وتنفيذ معجم المصطلحات الإسلامية وformatters العربية والإنجليزية واتجاه RTL/LTR.

المخرج:

• واجهة ونطق وتوثيق باللغتين.

• موارد ترجمة قابلة للصيانة.

القبول:

• لا يوجد نص منطقي عربي hard-coded في Domain.

• تعمل العربية RTL والإنجليزية LTR.

• الأذكار والمصطلحات الإسلامية تتبع سياسة الترجمة.

• الصيغ العددية والزمنية والتاريخية سليمة في اللغتين.

• لا تعلن لغة ثالثة مدعومة في 4.0.

المهمة 5.3: تحديثات البيانات والتحقق الشبكي والتشخيص

تنفيذ DataUpdateService وOnlinePrayerVerifier وDiagnosticsService.

تحديث البيانات يعمل فقط بأمر صريح من المستخدم، ويدعم الحزم المعتمدة في المواصفة: المواقع، tzdata، جدول أم القرى القمري، طرق الحساب، وبيانات التقويم العربي. خوارزميات التقاويم الشمسية مثبتة بإصدارات algorithmVersion ولا تعامل كحزم بيانات قابلة للتحديث ما لم تضف المواصفة لاحقًا جدولًا versioned. كل حزمة فعلية تتحقق من الإصدار والبنية وSHA-256 قبل الاستبدال الذري، مع rollback عند الفشل.

التحقق من مواقيت اليوم يعمل عند طلب المستخدم فقط، ويعرض إشعار الخصوصية قبل الإرسال الأول في الجلسة، ويستخدم المزود المحدد في المواصفة خلف Interface قابلة للاستبدال، ويعرض الفروق دون تغيير الجدول الداخلي أو إضافة تصحيحات تلقائية.

التشخيص ينسخ التقرير التقني المحدد في المواصفة دون الإحداثيات الدقيقة أو نص الورد أو المسارات والبيانات الشخصية.

المخرج:

• تحديث يدوي آمن.

• تحقق شبكي اختياري.

• تقرير تشخيص.

القبول:

• لا يحدث اتصال تلقائي عند بدء NVDA أو فتح الإعدادات.

• انقطاع الشبكة لا يمنع الوظائف الأساسية.

• فشل التحديث لا يفسد البيانات الحالية.

• نتيجة الشبكة لا تستبدل نتيجة المحرك الداخلي.

• timeout والإلغاء والبيانات التالفة لا تجمد NVDA.

## المهمة 5.4: اختبارات التكامل والأداء والاعتمادية والتوافق

## تشغيل جميع الاختبارات ثم الاختبارات اليدوية داخل NVDA بالعربية والإنجليزية. تشمل على الأقل: أول تشغيل والموقع، البحث في المدن، المواقيت وطرق الحساب، الإقامة، نافذة الانتظار والصلاة الحالية، التنبيهات القبلية وعند الوقت والبعدية، F11 وF12 وH وShift+H، الساعة الزوالية والغروبية، التقاويم الخمسة وصيغها الأربع ومزدوجاتها وحدود السنوات والكبيسة، القبلة، المعلومات الفلكية، التقويم العربي، ساعات الهدوء، الصوت والنطق، النوافذ القابلة للنسخ، السكون والاستئناف، تغير الوقت والمنطقة الزمنية، التشغيل دون إنترنت، البيانات والملفات الصوتية التالفة، التحديث والتحقق الشبكي، RTL/LTR، ونسخة NVDA المستقرة المستهدفة ونسخة تجريبية مناسبة إن توفرت. وعند وجود الأوامر والنوافذ فعليًا يجرى اختبار برايل حقيقي لكل من NVDA+F11 ثلاث مرات وNVDA+F12 ثلاث مرات، للتحقق من وصول النص وإمكان مراجعته عمليًا، خصوصًا المحتوى الطويل؛ لا يستعاض عنه باختبار النطق ولا يجرى قبل التنفيذ.

## ويضاف إلى ذلك اختبار شامل للقرارات النهائية الخاصة بالتنبيهات والأذكار:

## • المفتاح العام، ومفاتيح المواقيت والساعة والأذكار والتذكير الدوري، مع حفظ الإعدادات وإعادة الجدولة من الوقت الحالي دون قضاء الفائت.

## • مفاتيح أذكار الصباح والمساء وساعة الجمعة والورد والتذكير الدوري، وإخفاء العناصر التابعة من دورة Tab عند تعطيل الوظيفة الفردية مع بقاء مربع التفعيل والقيم المحفوظة.

## • القيم الافتراضية: الصباح قبل الشروق 15 دقيقة، المساء قبل المغرب 15، ساعة الجمعة قبل المغرب 60، والورد 10:00 مساءً بالنص «لا تنس وردك اليومي.»

## • حقول الورد بنظام 12 ساعة: الساعة 1..12، الدقيقة 0..59، صباحًا/مساءً، والتحقق من القيم غير الصالحة وعودة البؤرة إلى الحقل المخطئ.

## • إجراءات الأذكار غير الدورية: نطق فقط، ملف صوتي فقط، ملف صوتي ونطق؛ وعدم وجود «كتم» فيها.

## • التذكير الدوري: معطل افتراضيًا، الفاصل 60 ضمن 5..1440، أول حدث بعد الفاصل الكامل، البدء من أول ذكر مفعّل عند التشغيل أو إعادة التفعيل، تفعيل مستقل لكل ذكر، نطق فقط أو ملف صوتي فقط، سقوط الذكر المعطل من الدورة، وعدم إنشاء حدث عند خلو القائمة من العناصر المفعلة.

## • ظهور عناصر اختيار/تجربة/إزالة الصوت فقط عندما يتضمن الإجراء صوتًا، واختفاؤها من دورة Tab عند «نطق فقط».

## • أوامر التبديل الخمسة ورسائلها: جميع التنبيهات، المواقيت، الساعة، الأذكار، والتذكير الدوري.

## المخرج:

## • سجل قبول واضح.

## • معالجة عيوب الأداء والوصول.

## • قيم صحيحة لـminimumNVDAVersion وlastTestedNVDAVersion.

## القبول:

## • لا تجمد ملحوظ لـNVDA.

## • لا crash بسبب config أو بيانات أو WAV تالفة.

## • جميع الاختبارات الآلية ناجحة.

## • السيناريوهات الحرجة اليدوية، بما فيها طبقات التفعيل والأذكار والصوت والاختصارات، موثقة بنتيجة واضحة.

## المهمة 5.5: المرشح للإصدار واعتماد 4.0.0

## مطابقة تعريف اكتمال 4.0 في المواصفة بندًا بندًا، مع اعتبار القرارات الأخيرة الخاصة بهرمية التنبيهات والأذكار والصوت والاختصارات جزءًا مانعًا من الاعتماد لا تحسينًا لاحقًا. إكمال README والمساعدة وسجل التغييرات والترخيص وإسنادات مصادر البيانات وmanifest وبيانات متجر إضافات NVDA. يبنى RC نظيف ويثبت في بيئة NVDA نظيفة، ثم تعالج العيوب المانعة قبل بناء 4.0.0.

## المخرج:

## • RC قابل للتثبيت.

## • حزمة 4.0.0 نظيفة.

## • توثيق مطابق للسلوك الفعلي.

## • قائمة تحقق نهائية مرتبطة ببنود تعريف اكتمال 4.0.

## القبول:

## • لكل بند في تعريف الاكتمال اختبار أو تحقق موثق.

## • ينجح RC بالعربية والإنجليزية.

## • يعمل RC دون إنترنت في الوظائف الأساسية.

## • تعمل هرمية التفعيل كاملة: المفتاح العام، المواقيت، الساعة، الأذكار، وظائف الأذكار الخمس، وتفعيل الذكر داخل الدورة، دون مسح الإعدادات عند التعطيل.

## • تطابق القيم الافتراضية النهائية: الصباح قبل الشروق 15، المساء قبل المغرب 15، ساعة الجمعة قبل المغرب 60، الورد 10:00 مساءً بالنص الافتراضي، والتذكير الدوري 60 دقيقة.

## • تعمل أوامر التبديل الخمسة في «تخصيص اختصارات NVDA» وتعلن الرسائل المعتمدة، ولا يفرض لها اختصار افتراضي.

## • لا يظهر «كتم» في أذكار الصباح أو المساء أو ساعة الجمعة أو الورد، ولا يظهر «ملف صوتي ونطق» في التذكير الدوري.

## • تظهر عناصر الصوت فقط عندما يتضمن الإجراء صوتًا، ويعمل fallback الصوتي والترتيب «الصوت ثم النطق» حيث يدعم الإجراء الجمع بينهما.

## • يبدأ أول تذكير دوري بعد الفاصل الكامل، ويدور على الأذكار المفعلة فقط، ولا ينشئ حدثًا إذا لم يوجد ذكر مفعّل، ولا يقضي ما فات.

## • لا توجد قرارات وظيفية معلقة.

## • لا توجد ميزة خارج نطاق المواصفة دخلت الحزمة.

## • لا يعتمد الإصدار النهائي قبل نجاح بوابة القبول كاملة.

## بوابة إغلاق المرحلة الخامسة والإصدار

• تكامل NVDA كامل وقابل للوصول بلوحة المفاتيح.

• العربية والإنجليزية معتمدتان.

• الشبكة اختيارية وآمنة.

• الأداء والخصوصية والتوافق والاعتمادية ناجحة.

• تعريف اكتمال 4.0 مستوفى بالكامل.

• يبنى الإصدار 4.0.0 فقط بعد نجاح RC.

# 10. ما هو خارج هذه الخطة

• أي ترحيل من إضافة قديمة أو الحفاظ على بنيتها.

• التقويم الجلالي التاريخي؛ لا يشمل هذا الاستبعاد التقويم الهجري الشمسي الفارسي الحديث.

• الفارسية أو أي لغة غير العربية والإنجليزية في 4.0.

• خرائط ورسوم بصرية للقبلة.

• مواقع مفضلة متعددة وProfiles للسفر.

• تصدير المواقيت إلى تقاويم أو ملفات خارجية.

• التنجيم وأبراج الحظ والأحكام الشخصية.

• جعل الإنترنت شرطًا لأي وظيفة أساسية.

• نظام Plugins أو API امتدادات داخل أوقاتي.

• أي ميزة لم تعتمدها المواصفة النهائية.

11. طريقة العمل على كل مهمة

في المهمة 0.1 يقرأ كودكس:

• المواصفة التنفيذية النهائية.

• هذه الخطة.

ابتداءً من المهمة 0.2 يقرأ قبل التنفيذ:

• DEVELOPMENT_GUIDE.md.

• 00_فهرس_المواصفات.md.

• STATUS.md.

• القسم أو الأقسام المرتبطة بالمهمة من المواصفة.

• هذه الخطة عند الحاجة لتحديد حدود المهمة وترتيبها.

قبل تعديل الشفرة يجب تحديد:

1. هل المرحلة الحالية تسمح بالمهمة؟

2. ما المتطلبات السابقة التي يجب أن تكون موجودة؟

3. ما النطاق الدقيق؟

4. ما الذي يجب استبعاده؟

5. ما اختبارات القبول المطلوبة؟

بعد ذلك:

• تنفذ المهمة بأصغر تغيير منظم يحقق نطاقها كاملًا.

• تضاف الاختبارات الآلية المناسبة.

• إذا مست المهمة الواجهة أو النطق أو الصوت أو التركيز أو اختصارات NVDA، يحدد اختبار يدوي داخل NVDA.

• تشغل فحوص النطاق والانحدار.

• يحدث STATUS.md.

• تغلق المهمة في Git قبل بدء المهمة التالية.

# 12. الترتيب المختصر

• المرحلة صفر: تأسيس المشروع والنواة المشتركة — 3 مهام.

• المرحلة الأولى: الموقع ومحرك مواقيت الصلاة والحالة الزمنية — 4 مهام.

• المرحلة الثانية: الساعة والتقاويم والقبلة ومعلومات اليوم — 4 مهام.

• المرحلة الثالثة: الإعدادات والواجهة الموحدة — 4 مهام.

• المرحلة الرابعة: الجدولة والتنبيهات والصوت والأذكار — 4 مهام.

• المرحلة الخامسة: تكامل NVDA والتدويل والشبكة والقبول والإصدار — 5 مهام.

الإجمالي: 24 مهمة تنفيذية.

المتابعة التصحيحية المحدودة بعد 3.4 تضيف خياري فتح نافذتي مواقيت اليوم ومعلومات اليوم وتثبت عقد العرض، من دون إعادة ترقيم المهام الأربع والعشرين أو سحب تنفيذ الأوامر والنوافذ من 5.1؛ وهي العمل الوحيد المسموح به قبل 4.1.